建设厅农户改造系统项目进度计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **功能** | **说明** | **开始日期** | **完成日期** |
| **准备阶段** | | | | |
| S1 | 系统界面设计 | 随功能开发设计当前功能的界面 | 启动日期 | 2016-07-25 |
| S2 | 需求分析 | 贯穿整个开发周期，需要客户在下一阶段开发前确定下一阶段功能模块的需求内容 | 启动日期 | 2016-07-25 |
| **第一阶段** | | | | |
| D1 | 概要设计 |  | 启动日期 | 2016-06-30 |
| D2 | 栏目管理 |  | 启动日期 | 2016-06-30 |
| D3 | 用户管理 |  | 启动日期 | 2016-06-30 |
| D4 | 门户网站 |  | 启动日期 | 2016-06-30 |
| **第二阶段** | | | | |
| D5 | 权限管理 |  | 2016-07-01 | 2016-07-05 |
| D6 | 组织结构管理 |  | 2016-07-01 | 2016-07-05 |
| D7 | 日志管理 |  | 2016-07-01 | 2016-07-05 |
| **第三阶段** | | | | |
| D8 | 审核流程定义 |  | 2016-07-06 | 2016-07-10 |
| D9 | [指标发放](#_Toc448153302) |  | 2016-07-06 | 2016-07-10 |
| D10 | 地区  （树形结构） |  | 2016-07-06 | 2016-07-10 |
| D11 | 上报汇总  (信息录入) |  | 2016-07-06 | 2016-07-10 |
| **第四阶段** | | | | |
| D12 | 信息上报 |  | 2016-07-11 | 2016-07-20 |
| D13 | 信息撤回 |  | 2016-07-11 | 2016-07-20 |
| D14 | 信息审核 |  | 2016-07-11 | 2016-07-20 |
| D15 | 信息退回 |  | 2016-07-11 | 2016-07-20 |
| D16 | 信息浏览、  查询 |  | 2016-07-11 | 2016-07-20 |
| D17 | 验收信息填报 |  | 2016-07-11 | 2016-07-20 |
| **第五阶段** | | | | |
| D18 | [状态统计](#_Toc448153300) |  | 2016-07-21 | 2016-07-25 |
| D19 | [项目进度](#_Toc448153301) |  | 2016-07-21 | 2016-07-25 |
| D20 | [报告管理](#_Toc448153303) |  | 2016-07-21 | 2016-07-25 |
| D21 | 统计分析 |  | 2016-07-21 | 2016-07-25 |
| D22 | 打印 |  | 2016-07-21 | 2016-07-25 |
| D23 | 上报率排名 |  | 2016-07-21 | 2016-07-25 |
| **第六阶段** | | | | |
| D24 | 用户测试 |  | 2016-07-26 | 2016-08-05 |
| D25 | 试运行 |  | 2016-07-26 | 2016-08-05 |